| 台前县2020年度财政重点绩效评价结果公开情况表 |
| --- |
| 项目名称 | 公租房维修维护费 |
| 项目金额 | 194.08万元 |
| 项目单位 | 台前县住房和城乡建设局 |
| 主管部门 | 台前县住房和城乡建设局 |
| 评价分值 | 65.39分 |
| 评价等级 | 中 |
| 主要绩效 | 2020年，台前县“公共租赁住房维修维护费”项目计划完成6个小区3840套公共租赁住房的维修维护，实际完成了1个小区的屋面改造、1个小区的内墙改造、1个小区的外墙改造、1个小区的提升改造。 |
| 存在问题 | 1.项目决策方面：（1）部分子项目立项依据不够充分，必要性不足；（2）绩效目标设置不规范、细化程度不足；（3）项目概算编制合理性不足，资金控制不够有效 2.项目管理方面：（1）资金使用不够合规，扩大了支出范围 3.项目效果方面：（1）公租房设施利用率不高；（2）长效机制不够健全，应急措施欠缺 |
| 整改建议 | （一）做好前期调研，做到精准维护 （二）细化年度绩效目标，合理测算年度预算 （三）加强项目管理，确保服务质量 （四）强化项目执行的效果，尽快完成配套设施 |
| 评价机构 | 上海锦航会计师事务所 |