| 台前县2020年度财政重点绩效评价结果公开情况表 |
| --- |
| 项目名称 | 污水管网工程 |
| 项目金额 | 7000万元 |
| 项目单位 | 台前县城市管理局 |
| 主管部门 | 台前县城市管理局 |
| 评价分值 | 63.61分 |
| 评价等级 | 中 |
| 主要绩效 | 该项目无明确的预算编制编准，项目单位年度内共完成7各标段的建设，新铺设污水管网5072.32米，该项目实施完善了城市污水管网体系 |
| 存在问题 | 1.绩效管理方面：（1）绩效目标设置不够规范合理，绩效指标细化、量化程度不足；（2）预算编制不合理，缺乏相关依据且与年度目标不匹配 2.资金投入管理方面：（1）专项债资金使用效率相对较低；（2）专项债资金使用不规范，支出缺乏监管 3.项目管理实施方面：（1）项目管理规范性欠缺，项目管理资料不完整；（2）项目资金监管较为乏力，监督检查工作有待加强 4.项目建设成效方面：（1）部分项目建设成效稍显不足，与项目预期存在偏差 |
| 整改建议 | 合理设置绩效目标，提高绩效指标细化、量化水平 （二）加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率 （三）加强专项债资金绩效评价，健全专项债资金绩效评价体系 （四）加强项目前期调研及论证，合理规划财政资金支出进度 |
| 评价机构 | 上海锦航会计师事务所 |